АДМИНИСТРАЦИЯ УНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2024 года №13

с.Унара

Об утверждении отчета об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области» за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Унарского сельского поселения от 04.09.2013 г. № 31 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Унарского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области» за 2023 год согласно приложению 1.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Муниципальном вестнике Унарского сельского поселения, разместить на официальном сайте Унарского сельского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Унарского сельского поселения И.А. Попов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Унарского сельского поселения

от 01.03.2024г. № 13

Отчет о реализации муниципальной программы

Унарского сельского поселения «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Унарского сельского поселения

Седельниковского муниципального района Омской области» за 2023 год.

Муниципальная программа Унарского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Унарского сельского поселения № 53 от 10.12.2013. Основная цель Программы - Снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Задачи программы:

**•** оптимизация величины тарифов на предоставленные услуги;

^ организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

* снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения;
* обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов;

- привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения..

**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области на 2022-2031 годы» (далее именуемая Программа) предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

1. **Водоснабжение:**

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Унарского сельского поселения услугой холодного водоснабжения  
осуществляется с помощью действующих хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 9,158 км. и подземных источников водоснабжения водозаборных скважин в количестве 2 шт, фактически действующих 2 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 184,7 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Затраты на содержание водоснабжения в 2023 году составили – 558 916,00 рубль, что составляет 100% от запланированного.

2. **Водоотведение:**

Системы водоотведения в Унарском сельском поселении нет, соответственно финансирование на эти цели в бюджете на 2023 год не закладывались.

3. **Теплоснабжение:**

Отоплением социальных объектов (ОШ, здание администрации, ФАП, дом культуры) и административных объектов осуществляется от котельной принадлежащий ресурсноснабжающей организации Седельниковского района.

На реконструкцию оборудования котельной и тепломагистралей

финансирование в бюджете на 2023 год не закладывались.

Финансирование на приобретение тепла 991 559,49 рублей выполнено на 100%.

**4. Электроснабжение:**

Услуги по электроснабжению предоставляет АО «Петербургская сбытовая компания», филиал ООО «Омская энегосбытовая компания». Обслуживание электрических сетей уличного освещения в Унарском сельском поселении также осуществляет АО «Петербургская сбытовая компания», филиал ООО «Омская энегосбытовая компания ». Система электроснабжения в Унарском сельском поселении изношена. На протяжении 5 лет ведется ремонт и замена сгнивших и деформированных деревянных опор на железобетонные, производится замена голого провода на СИП. На сегодняшний день выполнены работы по улучшению уличного освещения в Унарском сельском поселении, установлены прожекторы светодиодные. Для достижения этих задач были привлечены бюджетные средства.

Финансирование на уличное освещение в сумме 107 972,10 рублей освоено на 100%.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы – Сд определяется по формуле: Сд=Зф/Зп×100 %, где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Эффективность реализации Программы составила 100% В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2023 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.